AURIX ROBOTICS PROJECT TROUBLESHOOTING MediRun 트러블슈팅 관리 대장 (GUI · HMI) 이슈 등록 · 재현 · 원인 분석 · 조치 · 검증 · 재발 방지 TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL PROJECT MEMBERS 도희정 • 최치언 2026.08.04 ¦ TROUBLESHOOTING

# 1. 문서 범위와 표기

이 문서는 GUI · HMI 영역(GUI)에서 발생한 문제만 등록·추적·종결하는 기록이다. 다른 영역의 이슈는 해당 영역 문서에 등록한다. 이슈 1건은 카드 1개로 관리하며, 증상·재현·원인·조치·검증·재발 방지를 한 세트로 남긴다.

## 1.1 기록 대상

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 영역 범위 | Qt 대시보드, 화면 갱신, 권한별 표시, 사용자 조작 |
| 기록한다 | 재현 여부와 무관하게 개발·시험을 30분 이상 멈춘 문제, 원인이 즉시 설명되지 않는 동작, 임시 조치로 넘어간 문제 |
| 기록하지 않는다 | 오타·컴파일 에러처럼 즉시 자명하게 해결된 것, 설계 변경 논의(설계서에서 다룸) |

영역 경계 원인이 다른 영역으로 밝혀지면 이 문서의 이슈는 "타 영역 이관"으로 종결하고, 해당 영역 문서에 새 ID로 등록한 뒤 두 문서의 관련란에 서로의 ID를 적는다.

## 1.2 식별자와 분류

| 항목 | 표기 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 ID | TS-GUI-nn | TS-GUI-01부터 순번. 종결되어도 번호를 재사용하지 않는다 |
| 영역 | 고정 | GUI (GUI · HMI) |
| 심각도 | 대문자 | BLOCKER / MAJOR / MINOR |
| 상태 | 대문자 | OPEN / INVESTIGATING / RESOLVED / WORKAROUND / WONTFIX |

## 1.3 심각도 판단

| 심각도 | 기준 |
| --- | --- |
| BLOCKER | 안전 기능이 동작하지 않거나, 다른 작업 전체가 진행 불가한 상태 |
| MAJOR | 핵심 기능이 동작하지 않으나 우회 경로가 있는 상태 |
| MINOR | 표시 오류·성능 저하 등 기능 수행에는 지장이 없는 상태 |

대응 우선순위 안전 정지 › 데이터 손실 › 기능 불가 › 성능 저하 › 표시 오류. 같은 심각도라면 이 순서로 처리한다.

# 2. 이슈 관리 규칙

## 2.1 상태 전이

| 현재 상태 | 다음 상태 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| OPEN | INVESTIGATING | 담당자가 지정되고 원인 분석을 시작한 시점 |
| INVESTIGATING | RESOLVED | 근본 원인이 확인되고 조치 후 검증 항목을 통과한 경우 |
| INVESTIGATING | WORKAROUND | 원인 미확인 또는 근본 조치 불가로 임시 회피만 적용한 경우 |
| INVESTIGATING | WONTFIX | 프로젝트 범위 밖으로 판단해 대응하지 않기로 합의한 경우 |
| WORKAROUND | RESOLVED | 이후 근본 원인이 확인되어 정식 조치가 반영된 경우 |

## 2.2 종결 조건

- 원인란에 "확인됨" 또는 "미확인" 중 하나가 명시되어 있어야 한다. 비워 둘 수 없다.

- 검증란에 무엇을 관측해 해결로 판단했는지 적혀 있어야 한다. "정상 동작 확인"만으로는 종결하지 않는다.

- 재발 방지란에 규칙·체크리스트·코드 중 어디로 반영했는지, 또는 반영하지 않은 이유를 적는다.

- WORKAROUND 상태로 종결한 이슈는 6장 미해결 목록에 그대로 남긴다.

## 2.3 기록 원칙

증상과 추측 분리 증상란에는 관측된 것만 적는다. "…때문인 것 같다"는 진단 과정에 적고, 확인되기 전까지 원인란으로 올리지 않는다.

실패한 가설 보존 아니었던 것을 지우지 않는다. 같은 증상이 재발했을 때 가장 시간을 아껴 주는 정보다.

# 3. 이슈 목록

GUI 영역 전체 이슈의 인덱스다. 상세는 4장의 같은 ID 카드를 본다.

| ID | 증상 | 심각도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-GUI-01 | 헤더 배터리 잔량이 49~50% 경계에서 떨림 | MINOR | RESOLVED |
| TS-GUI-02 | SLAM 매핑 시작 시 /odom 상태 초기화로 Cartographer 실행 차단 | MAJOR | RESOLVED |
| TS-GUI-03 | 대시보드 종료해도 Cartographer 프로세스가 안 죽음 | MINOR | RESOLVED |
| TS-GUI-04 | MissionOpsPage clearLayout() 이중 delete로 인한 SIGSEGV 크래시 | BLOCKER | RESOLVED |
| TS-GUI-05 | 다른 PC/이후에 GUI를 늦게 켜면 로봇 마커·"주행가능" 상태가 안 뜸(amcl_pose 레이스컨디션) | MAJOR | RESOLVED |
| TS-GUI-06 | 실시간관제 이벤트 로그 wordWrap 미동작, 공백 없는 긴 토큰 미줄바꿈 | MINOR | RESOLVED |
| TS-GUI-07 | 웨이포인트 자동주행 중 원격제어 cmd_vel 미갱신 + 표시값 흔들림 | MINOR | RESOLVED |
| TS-GUI-08 | 대시보드 종료/터미널 kill에도 ROS 스핀 스레드·프로세스 정리 누락 | MINOR | RESOLVED |
| TS-GUI-09 | 주행 녹화 mp4가 실제보다 빠르게(약 2.4배) 재생됨 — fps 메타데이터 왜곡 | MINOR | RESOLVED |

| 집계 | 건수 |
| --- | --- |
| 전체 / 종결 / 미해결 | 9 / 9 / 0 |
| BLOCKER 잔여 | 0 |

# 4. 이슈 상세

이슈 1건당 아래 카드 한 세트를 그대로 채운다. 항목을 빼거나 순서를 바꾸지 않는다. 해당 없음이면 "해당 없음"이라고 적는다.

## 4.1 TS-GUI-01 (헤더 배터리 잔량 표시 떨림)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MINOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-07-31 / 2026-07-31 |
| 담당 | GUI 담당 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Qt Widgets · TurtleBot3 /battery_state · medirun_gui |
| 관련 | 연관 이슈 없음 / fix(dashboard): 배터리 떨림 현상 수정 / GUI 헤더 배터리 표시 |

### 증상

헤더 배터리 값이 49%와 50% 사이에서 반복적으로 바뀌어 숫자와 색상이 경계값 근처에서 흔들렸다.

- /battery_state 수신 자체는 정상이었고, 표시 값만 두 값 사이를 오갔다.

$ ros2 topic echo /battery_state --once → 헤더에서 49%와 50%가 반복 전환되는 화면 확인, /battery_state 수신은 정상

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TurtleBot3 bringup 실행 후 /battery_state publish 상태를 만든다. | 배터리 토픽이 연속 수신된다. |
| 2 | medirun_gui를 실행하고 헤더 배터리 표시를 확인한다. | 49~50% 경계에서 숫자와 색상이 흔들린다. |

재현율: 5/5회

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 경계 근처 raw percentage가 흔들리고 GUI가 이를 즉시 정수화해 표시한다 | /battery_state echo로 원본 값 관측 | 맞음 — raw percentage 값이 경계 부근에서 미세하게 변하고 있었음 |
| 배터리 토픽 미수신 구간이 있다 | /battery_state 수신 연속성 확인 | 아님 — 토픽이 정상적으로 계속 들어왔음 |
| 표시 로직에 필터가 없다 | provider 로직 검토, 헤더 갱신 경로 확인 | 맞음 — 필터와 히스테리시스 없이 매 메시지마다 정수화하고 있었음 |

### 원인

확인됨. /battery_state의 percentage 값이 경계 근처에서 미세하게 흔들리는데, GUI가 이를 매 메시지마다 즉시 정수화해 표시하면서 49%와 50%가 반복 전환되었다. 시간기반 필터와 표시 히스테리시스가 없어 센서 노이즈가 그대로 UI 떨림으로 나타났다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| rosbatterytelemetryprovider.cpp | raw percentage를 수신 즉시 반영 | 시간기반 저역통과 필터(tau=5.0s) 적용 |
| headerbar.cpp | 경계값 근처에서 정수 표시와 색상이 반복 전환 | 표시 히스테리시스(1.25%p) 적용 |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- 경계 구간에서도 숫자가 49%와 50%로 오락가락하지 않는지 확인했다.

- 동일 절차를 다시 수행한 결과 헤더 배터리 값이 46%로 안정적으로 유지되었다. /battery_state 실시간 갱신은 유지됐고, 미수신 시 --% 표시도 정상 동작했다. 검증 결과 5/5회 정상 동작했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | 배터리처럼 변화가 느린 센서 값은 provider 단계에서 시간기반 필터를 거친 뒤 표시하도록 고정했다. |
| 체크리스트 | 경계값 기반 표시는 raw 값을 바로 정수화하지 않고 히스테리시스를 둔다 — GUI 구현 체크 항목으로 등록. |

## 4.2 TS-GUI-02 (SLAM 매핑 시작 시 /odom 상태 초기화로 Cartographer 실행 차단)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-03 / 2026-08-03 |
| 담당 | GUI 담당 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Qt Widgets · TurtleBot3 /scan /odom /tf /map · medirun_gui · turtlebot3_cartographer |
| 관련 | TS-SLAM-01 / fix(gui): SLAM 매핑 시작 상태 판정과 지도 표시 흐름 수정 / SLAM 페이지 · Cartographer 연동 |

### 증상

Qt에서 매핑 시작 버튼을 눌러도 Cartographer가 뜨지 않거나 /map이 생성되지 않아 지도 화면이 비어 있었다.

- 센서 상태는 한 번 OK가 된 뒤 매핑 시작 시점에 /odom이 다시 대기 상태로 바뀌며 SLAM 실행이 차단되었다.

$ ros2 topic echo /scan --once $ ros2 topic echo /odom --once $ ros2 topic info /map --verbose $ ros2 node list ¦ grep cartographer → GUI 로그 패널에서 /odom 상태만 대기로 되돌아감

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TurtleBot3 bringup을 단일 실행하고 /scan, /odom, /tf, /tf_static가 수신되는 상태를 만든다. | 센서 준비 확인 로그가 모두 OK로 올라온다. |
| 2 | medirun_gui를 실행하고 SLAM 페이지에서 매핑 시작 버튼을 누른다. | /odom 최초 수신 여부가 false로 되돌아가고 Cartographer가 시작되지 않으며 /map publisher count가 0으로 남는다. |

재현율: 4/4회

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| /odom 토픽 자체가 없다 | ros2 topic echo /scan, /odom, /tf 확인 | 아님 — 네 토픽 모두 수신되고 있었고 /diff_drive_controller가 /odom publisher 역할을 하고 있었음 |
| Cartographer launch 자체가 실패한다 | /map publisher count 확인, Cartographer 수동 launch 검증 | 아님 — 수동 launch는 정상. GUI subscriber는 살아 있었지만 버튼 클릭 시 launch 이전 단계에서 차단되고 있었음 |
| GUI 내부 상태 판정 오류다 | SLAM 페이지 상태 초기화 경로 추적 | 맞음 — beginFreshSession()/resetMapSessionTracking() 안에 남아 있던 m_hasLatestOdom = false 때문에 /odom 최초 수신 여부가 강제로 초기화되고 있었음 |

### 원인

확인됨. SLAM 페이지가 새 매핑 세션을 시작할 때 맵 세션 상태만 초기화해야 하는데, 같은 경로에서 /odom 수신 이력까지 함께 지우고 있었다. 그 결과 /odom publisher와 실제 수신 이력이 존재해도 매핑 시작 직후 "아직 한 번도 /odom을 받지 못한 상태"로 되돌아갔고, stale 상태와 unavailable 상태를 구분하지 못해 Cartographer launch가 차단되었다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| slammappingpage.cpp / .h | 매핑 시작 시 /odom 수신 이력까지 함께 초기화 | 맵 세션 초기화와 센서 이력 초기화를 분리 |
| slammappingpage.cpp | /odom 상태를 OK/대기 두 수준으로만 판정 | TopicHealth(Unavailable/Waiting/Ready/Stale) 도입, publisher count와 최초 수신 이력 기반 판정 |
| mainwindow.cpp | Qt 내부 진단 로그 부재, Cartographer launch 시 RViz 동시 실행 | GUI 로그 패널 추가, use_rviz:=false 적용, D-pad 방향 버튼 배타 처리 |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- /scan, /odom, /tf, /tf_static 준비 상태가 유지된 채 매핑 시작 직후 Cartographer가 실제로 뜨고 /map이 Qt 지도에 반영되는지 확인했다.

- 수정 후 동일 절차를 다시 수행한 결과 /odom 최초 수신 여부와 메시지 수신 횟수가 매핑 시작 직후에도 유지되었고, Cartographer 프로세스가 정상 기동되며 /map이 생성되어 Qt 지도에 실시간으로 표시되었다.

- RViz는 더 이상 자동으로 열리지 않았고, 화면 D-pad 조작 시 이전 회전 상태가 남아 직진을 방해하는 현상도 재현되지 않았다. 검증 결과 4/4회 정상 동작했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | 세션 초기화 경로와 센서 수신 이력 초기화 경로를 분리해 유지한다. 센서 이력은 세션 재시작으로 지우지 않는다. |
| 코드 | 토픽 상태는 Unavailable / Waiting / Ready / Stale 네 단계로 구분해 판정하고, 미수신과 지연을 같은 상태로 묶지 않는다. |

## 4.3 TS-GUI-03 (대시보드 종료해도 Cartographer 프로세스가 안 죽음)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MINOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-03 / 2026-08-04 |
| 담당 | 도희정 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Qt Widgets · medirun_gui SlamMappingPage |
| 관련 | TS-SLAM-02 / fix(gui): SLAM 매핑 종료 시 cartographer 프로세스 누수와 탐색율 표시 수정 / SLAM 페이지 Cartographer 프로세스 관리 |

### 증상

"대시보드 종료" 버튼으로 창을 닫아도 GUI가 띄운 cartographer_node / cartographer_occupancy_grid_node가 계속 살아있었다.

- "초기화" 버튼 클릭 시에도 SIGTERM 타임아웃 후 SIGKILL로 넘어가면 ros2 launch의 자식 프로세스가 고아로 남을 수 있었다.

$ ps aux ¦ grep -E "cartographer" ¦ grep -v grep → 대시보드 종료 후에도 cartographer_node, cartographer_occupancy_grid_node 잔존

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GUI SLAM 페이지에서 "매핑 재생"을 클릭하고 cartographer 프로세스가 뜬 것을 ps aux로 확인한다. | cartographer_node, cartographer_occupancy_grid_node가 ps aux에 나타난다. |
| 2 | "대시보드 종료"를 클릭한 뒤 확인 다이얼로그에서 종료한다. | GUI 창이 닫힌다. |
| 3 | 같은 머신에서 ps aux ¦ grep cartographer를 재확인한다. | 두 프로세스가 그대로 남아 있다. |

재현율: 1/1회

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| ~SlamMappingPage() 소멸자의 종료 코드가 실행되지 않는다 | MainWindow::handleDashboardExit() 코드 검토, Qt::WA_DeleteOnClose 설정 여부 확인 | 맞음 — handleDashboardExit()가 close()만 호출하고 WA_DeleteOnClose가 설정돼 있지 않았음 |
| close()가 위젯을 실제로 delete한다 | 위젯 수명주기 추적 | 아님 — close()는 숨기기만 해서 ~SlamMappingPage()가 아예 호출되지 않았음 |
| 종료 신호가 손자 프로세스까지 닿지 않는다 | QProcess::terminate()/kill() 시그널 전달 범위 확인 | 맞음 — 직접 자식(bash → exec ros2 launch)에만 신호가 가고, ros2 launch가 fork한 손자 프로세스는 고아로 남을 수 있었음 |

### 원인

확인됨. (1) "대시보드 종료"가 close()만 호출하고 WA_DeleteOnClose가 없어 SlamMappingPage 소멸자가 실행되지 않는 GUI 수명주기 문제, (2) QProcess::terminate()/kill()이 직접 자식에게만 신호를 보내 ros2 launch의 손자 프로세스가 고아로 남을 수 있는 프로세스 그룹 관리 누락, 두 가지가 겹쳐 있었다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| slammappingpage.cpp | m_slamProcess를 bash로 직접 실행 | setsid로 새 프로세스 그룹 리더로 실행 |
| slammappingpage.cpp | terminate()/kill()이 직접 자식에게만 신호 전달 | kill(-pid, SIGTERM/SIGKILL)로 그룹 전체를 종료하는 terminateProcessTree() 도입 |
| slammappingpage.cpp | 대시보드 종료 시 정리 코드 미실행 | QCoreApplication::aboutToQuit에 stopMappingProcess() 연결 |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- "매핑 재생" → "초기화", "매핑 재생" → 대시보드 종료를 각각 시도한 뒤 ps aux에서 cartographer 프로세스가 사라지는지 확인했다.

- 두 경로 모두 실행 후 cartographer_node / cartographer_occupancy_grid_node가 사라지는 것을 확인했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | GUI가 띄운 외부 프로세스는 setsid로 새 프로세스 그룹에서 실행하고, 종료는 그룹 단위로 수행한다. |
| 체크리스트 | 애플리케이션 종료 경로는 aboutToQuit에 정리 함수를 연결해 창 닫기만으로 프로세스가 남지 않게 한다. |

## 4.4 TS-GUI-04 (MissionOpsPage clearLayout() 이중 delete로 인한 SIGSEGV 크래시)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | BLOCKER / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-09 / 2026-08-09 |
| 담당 | 도희정 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Pi(로봇)+VM(hj) · medirun_gui, medirun_sensor(mqtt_bridge) · working tree(미커밋) |
| 관련 | TS-NAV-01(같은 세션, 이 크래시 수정 직후 발견된 이중 goal 충돌) |

### 증상

ESP32 콜버튼을 눌러 미션이 발행되면 대시보드(medirun_gui_app)가 exit code -11로 즉시 종료되고, 같은 순간 Nav2 컨테이너까지 SIGKILL로 함께 죽었다.

$ journalctl -k ¦ tail ... kernel: medirun_gui_app[...]: segfault at 0 ip 0000000000000000 sp ... error 14

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 콜버튼을 눌러 dispatch_request를 발행한다 | 미션 히스토리 패널이 처음으로 실데이터를 그리려는 시점에 GUI가 즉시 종료된다 |
| 2 | journalctl -k로 커널 로그를 확인한다 | segfault at 0 ip 0000000000000000 로 세그폴트를 확인한다 |
| 3 | gdb -batch -ex run -ex "bt full" --args ./install/medirun_gui/lib/medirun_gui/medirun_gui_app 로 GUI를 감싸 재현한다 | clearLayout(QLayout*) 안에서 크래시하는 백트레이스를 확보한다 |

재현율: 실제 버튼 입력 시 매번 재현

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 미션 데이터(좌표 등)에 널 포인터나 잘못된 값이 있다 | 크래시 직전 수신한 dispatch_request 페이로드 로그 확인 | 아님 — 페이로드는 정상적인 값이었음 |
| MissionOpsPage::clearLayout()이 중첩 레이아웃을 순회하며 같은 객체를 두 번 delete한다 | gdb 백트레이스 + clearLayout 코드 리뷰 | 맞음 — takeAt(0)로 얻은 child와 child->layout()이 QLayout이 QLayoutItem을 상속하는 구조상 같은 포인터인데, delete nestedLayout과 delete child가 각각 실행돼 총 두 번 delete함 |

### 원인

확인됨. src/medirun_gui/src/pages/missionopspage.cpp의 clearLayout(QLayout*) 헬퍼가 addLayout()으로 넣은 중첩 레이아웃을 처리할 때 delete nestedLayout;과 그 아래 delete child;로 같은 객체를 두 번 delete했다. Qt에서 QLayout이 QLayoutItem을 상속하므로 takeAt(0)이 반환하는 child와 child->layout()으로 얻는 nestedLayout이 실제로는 동일 포인터다. 미션 히스토리 패널이 그날 이전엔 실제 항목을 그려본 적이 없어(=dispatch_request가 그날 처음 실데이터로 발행됨) 잠복해 있던 버그였다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| missionopspage.cpp clearLayout() | delete nestedLayout; 과 delete child; 둘 다 실행 | delete nestedLayout; 라인 제거(delete child;가 이미 같은 객체를 처리) |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- ESP32 버튼을 눌렀을 때 GUI가 죽지 않고 미션 히스토리 패널에 항목이 정상적으로 그려지는지 확인

- 수정 후 동일 절차를 다시 수행한 결과 크래시 없이 미션 히스토리가 정상 표시됐고, 이후 재발 없음

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | QLayoutItem을 순회하며 delete할 때 child->layout()이 non-null이면 child와 동일 객체이므로 별도 delete 금지, 루프 마지막의 delete child 하나로 끝내야 한다는 패턴을 팀에 공유. operationsoverviewpage.cpp의 동일 이름 함수는 항상 QWidget으로 감싸는 다른 구조라 이 버그가 없음을 확인함 |

## 4.5 TS-GUI-05 (amcl_pose 레이스컨디션 + QoS 불일치)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-12 / 2026-08-12 |
| 담당 | GUI 담당 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Nav2/AMCL · medirun_gui(웨이포인트관리·원격제어·실시간관제·운영현황·MissionController) |
| 관련 | 연관 이슈 없음 / working tree(미커밋) / amcl_pose 구독 QoS·레이스컨디션 수정 |

### 증상

Nav2/AMCL이 이미 떠서 초기 위치까지 설정된 뒤 GUI를 나중에 켜면(또는 다른 PC에서 늦게 접속하면), 어느 페이지에서도 로봇 마커와 "주행가능" 상태가 뜨지 않았다. 로봇을 조금이라도 수동으로 움직이면 그제서야 마커가 나타났다.

$ ros2 topic info /amcl_pose --verbose → amcl_pose가 TRANSIENT_LOCAL로 발행되는데 GUI 구독 QoS가 안 맞아 래치된 마지막 메시지를 받지 못하는 것으로 확인

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | run.sh로 Nav2+AMCL을 먼저 띄우고 초기 위치까지 설정한다 | amcl_pose가 이미 한 번 발행된 상태가 된다 |
| 2 | 그 후 medirun_gui_app을 실행하고 웨이포인트관리/원격제어 페이지를 연다 | 로봇 마커가 안 뜨고 "주행 불가"로 남는다 |
| 3 | 로봇을 수동으로 조금 움직인다 | 그제서야 마커가 뜬다 |

재현율: 재현 시마다 확인

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| amcl_pose 구독 QoS가 안 맞는다 | ros2 topic info /amcl_pose --verbose로 확인 | 맞음 — amcl은 TRANSIENT_LOCAL(KEEP_LAST 1)로 발행, GUI는 기본 VOLATILE로 구독해 래치된 메시지를 못 받음 |
| QoS를 맞춰도 안 된다 | 시그널 연결 시점 추적 | 맞음 — 로그인 전, 페이지가 존재하기도 전에 시그널이 한 번 지나가버려 아무도 못 받는 레이스 |
| LiveControlPage는 지도가 안 떠서 무시된다 | 생성자 호출 순서 추적 | 맞음 — setNavigationService()가 setWaypointRepository()보다 먼저 불려서 동기화 시점에 m_mapMeta.valid==false로 무시됨 |

### 원인

확인됨. (1) amcl이 /amcl_pose를 TRANSIENT_LOCAL로 발행하는데 GUI 구독이 기본 VOLATILE이라 QoS 불일치로 래치된 메시지를 못 받는 문제, (2) QoS를 맞춘 뒤에도 앱 시작 직후(로그인 전, 페이지가 존재하기도 전) 시그널이 한 번 지나가버리면 아무도 구독하지 않은 채로 유실되는 레이스 컨디션, (3) LiveControlPage는 setNavigationService()가 setWaypointRepository()보다 먼저 호출되는 생성자 순서 때문에 동기화 시점에 지도가 아직 유효하지 않아 무시되는 문제, 세 가지가 겹쳐 있었다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| nav2navigationservice.cpp/.h | amcl_pose 구독 QoS 기본값(VOLATILE) | rclcpp::QoS(1).transient_local()로 발행자와 일치 |
| navigationservice.h, nav2navigationservice.cpp/.h | 마지막 위치 조회 인터페이스 없음 | lastKnownAmclPose(x,y,yaw) getter 신규 추가 |
| waypointmanagementpage/remotecontrolpage/livecontrolpage.cpp, missioncontroller.cpp | connect 직후 동기화 없음 | setNavigationService()에서 connect 직후 lastKnownAmclPose()로 1회 동기화 |
| livecontrolpage.cpp | 지도 유효화 시점 재동기화 없음 | setWaypointRepository()에서 지도가 유효해지는 순간에도 한 번 더 동기화 |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- 원격제어/웨이포인트관리/실시간관제/운영현황을 각각 다른 PC에서 Nav2가 이미 떠 있는 상태로 나중에 켜서, 로봇을 움직이지 않아도 로봇 마커와 "주행가능" 상태가 즉시 뜨는지 확인했다.

- 4개 페이지 모두 로봇을 움직이지 않고도 정상적으로 위치가 표시되는 것을 확인했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | TRANSIENT_LOCAL로 발행되는 토픽을 구독할 때는 반드시 구독 QoS를 맞춘다. |
| 체크리스트 | "연결이 이미 성사된 뒤 페이지가 나중에 열리는" 레이스는 lastKnown 조회 getter로 즉시 보정하는 패턴을 표준으로 삼는다. |

## 4.6 TS-GUI-06 (실시간관제 이벤트 로그 wordWrap 미동작)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MINOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-12 / 2026-08-12 |
| 담당 | GUI 담당 |
| 환경 | Qt Widgets · LiveControlPage 이벤트 스트림 |
| 관련 | 연관 이슈 없음 / working tree(미커밋) / 실시간관제 이벤트 로그 UI |

### 증상

실시간관제 이벤트 스트림에서 긴 로그 메시지가 줄바꿈되지 않고 패널 밖으로 넘쳤다. 특히 JSON/UUID처럼 공백 없는 긴 토큰은 wordWrap이 켜져 있어도 아예 줄바꿈되지 않았다.

해당 없음 — 코드 리뷰와 실기 화면 관측으로 원인을 확인했고 별도 재현 커맨드는 없음

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 실시간관제 페이지에서 공백 없는 긴 토큰(JSON/UUID 등)이 포함된 이벤트 로그를 발생시킨다 | 메시지가 줄바꿈되지 않고 패널 폭을 넘어간다 |
| 2 | 일반 문장으로 된 긴 로그 메시지를 발생시킨다 | 이 경우도 줄바꿈이 되지 않는다 |

재현율: 재현 시마다 확인

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| QLabel에 wordWrap(true)이 설정돼 있는데도 안 먹힌다 | 크기정책(QSizePolicy) 확인 | 맞음 — QSizePolicy::Preferred 때문에 wordWrap이 실제로는 적용되지 않고 있었음 |
| wordWrap을 고쳐도 공백 없는 긴 토큰은 여전히 안 잘린다 | 긴 토큰만 따로 재현 | 맞음 — Qt의 기본 줄바꿈은 공백 기준이라 공백 없는 연속 문자열엔 줄바꿈 지점이 없음 |

### 원인

확인됨. QLabel의 wordWrap이 QSizePolicy::Preferred 크기정책 때문에 실제로는 적용되지 않고 있었다. 또한 Qt의 기본 줄바꿈은 공백을 기준으로 하므로, JSON/UUID처럼 공백 없는 10자 이상 연속 문자열은 wordWrap이 정상 동작해도 줄바꿈 지점을 찾지 못해 그대로 넘쳤다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| livecontrolpage.cpp | QSizePolicy::Preferred | QSizePolicy::Ignored로 변경해 라벨이 부모가 주는 너비를 그대로 받아들이고 그 안에서 줄바꿈하도록 함 |
| livecontrolpage.cpp | 긴 토큰을 그대로 표시 | 10자 이상 연속 구간에 제로폭 공백(U+200B)을 삽입하는 breakLongTokens() 신규 추가(Tailwind의 break-words와 동일 효과) |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- JSON/UUID가 섞인 긴 로그 메시지가 패널 폭 안에서 줄바꿈되는지 확인했다.

- 수정 후 동일한 로그로 재확인한 결과 패널 밖으로 넘치지 않고 정상적으로 줄바꿈되는 것을 확인했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | QLabel에 wordWrap을 쓸 때는 크기정책이 Ignored인지 확인한다(Preferred면 무시될 수 있음). 공백 없는 긴 토큰은 별도 줄바꿈 삽입 처리가 필요하다. |

## 4.7 TS-GUI-07 (원격제어 cmd_vel 표시 안 됨 + 흔들림)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MINOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-13 / 2026-08-13 |
| 담당 | GUI 담당 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Qt Widgets · TurtleBot3 /odom · medirun_gui(RemoteControlPage, LiveControlPage) |
| 관련 | TS-NAV-02(같은 세션, 이 조사 중 발견된 오도메트리 각속도 이슈) / working tree(미커밋) / 원격제어·실시간관제 cmd_vel·속도 표시 |

### 증상

원격제어 cmd_vel 패널이 웨이포인트 자동주행 중에는 값이 갱신되지 않았다(수동 teleop 조작 중엔 정상 표시). 이후 실제 /odom 구독을 추가하자 값은 나왔지만, 로봇이 정지해 있어도 linear/angular 값에 부호(-)가 붙었다 사라졌다 하며 흔들렸고, 같은 흔들림이 실시간관제(LiveControlPage) 속도 카드에도 있었다.

$ ros2 topic echo /odom --field twist.twist.angular.z → 정지 상태에서도 -0.0007~0.0012 rad/s 범위의 부호만 반복 전환되는 것을 확인

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 웨이포인트로 자동주행을 시작하고 원격제어 페이지의 cmd_vel 패널을 확인한다 | 값이 갱신되지 않고 이전 값(주로 0.00)에 고정돼 있다 |
| 2 | /odom 구독을 추가한 뒤 같은 절차를 반복한다 | 값은 갱신되지만 정지 상태에서도 부호가 반복 전환된다 |
| 3 | 실시간관제 속도 카드를 정지 상태에서 확인한다 | 동일하게 부호가 반복 전환된다 |

재현율: 재현 시마다 확인

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| cmd_vel 패널이 teleop 자체 명령값만 echo하고 실측 속도를 구독 안 한다 | 코드 리뷰(handleTeleopVelocityChanged 경로만 존재하는지 확인) | 맞음 |
| /odom 구독 후에도 raw 값을 그대로 표시해 센서 노이즈가 그대로 드러난다 | EMA 스무딩 유무 확인 | 맞음 — LiveControlPage는 이미 alpha=0.25 EMA를 쓰고 있었는데 RemoteControlPage 신규 코드에는 없었음 |
| EMA 적용 후에도 정지 시 흔들리는 것은 0 근처 잔류 노이즈가 그대로 표시되기 때문이다 | 정지 상태에서 표시값 재확인 | 맞음 — -0.0002 같은 극소값의 부호만 반복 전환됨 |

### 원인

확인됨. RemoteControlPage의 cmd_vel 패널이 애초에 실제 /odom을 구독하지 않고 teleop이 로컬로 명령한 값만 그대로 표시하는 구조라 자동주행 중에는 아무도 갱신하지 않았다. 이후 /odom 구독을 추가했으나 LiveControlPage와 달리 EMA 스무딩이 없어 raw 노이즈가 그대로 드러났고, EMA를 적용한 뒤에도 0 근처의 미세한 잔류값(예: -0.0002)이 부호만 바뀌며 "-0.00"/"0.00"으로 반복 표시되었다. LiveControlPage 속도 카드도 같은 이유(데드존 부재)로 정지 시 동일하게 흔들렸다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| remotecontrolpage.cpp/.h | /odom 미구독, teleop 명령값만 표시 | NavigationService::odomVelocityUpdated 구독 추가, teleop 비활성 시에만 실측값 표시 |
| remotecontrolpage.cpp | odom 값 raw 표시 | alpha=0.25 EMA + snapNearZero(0.01) 데드존 적용 후 표시 |
| livecontrolpage.cpp | 속도 라벨에 데드존 없음 | 동일한 snapNearZero(0.01) 데드존 적용 |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- 웨이포인트 자동주행 중 원격제어 cmd_vel 패널이 실제 로봇 속도를 반영하는지 확인했다.

- 정지 상태에서 원격제어와 실시간관제 모두 linear/angular 값이 "0.00"으로 고정되고 부호가 반복 전환되지 않는 것을 확인했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | 실측 센서 기반 속도/각속도 표시는 항상 EMA 스무딩 + 근접-영 데드존(0.01)을 거쳐 표시한다 — 두 페이지 모두 동일한 snapNearZero 헬퍼로 통일. |
| 체크리스트 | 새 실시간 센서 값 표시를 추가할 때는 "정지 상태에서 값이 0으로 안정적으로 고정되는지"를 검증 항목에 포함한다. |

## 4.8 TS-GUI-08 (대시보드 종료/터미널 kill에도 ROS 스핀 스레드·프로세스 정리 누락)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MINOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-13 / 2026-08-14 |
| 담당 | 도희정 |
| 환경 | ROS 2 Humble · Qt Widgets · medirun_gui(MainWindow, GuiApplicationController) · RosBatteryTelemetryProvider/RosCameraFeedProvider/RosSensorTelemetryProvider |
| 관련 | TS-GUI-03(같은 원인 유형: aboutToQuit 정리 누락) / fix(gui): 대시보드 종료 시 ROS 스핀 스레드 정리 및 시그널 종료 연결 / MainWindow 종료 경로·rclcpp 시그널 처리 |

### 증상

"대시보드 종료" 버튼이나 창 우측 상단 X 버튼으로 닫아도 MainWindow와 그 자식으로 붙은 RosBatteryTelemetryProvider/RosCameraFeedProvider/RosSensorTelemetryProvider의 소멸자가 호출되지 않아, ROS 스핀 스레드 정리(cancel()+join())가 생략된 채 프로세스가 종료됐다. 같은 프로세스가 재실행되면서 이전 인스턴스와 동시에 /medirun/mission/dispatch_request를 구독하게 되면, ESP32 콜버튼 1회 입력에 mission이 2개 생성되고 Nav2 goal이 서로 충돌하는 부수 증상으로 이어졌다.

- 터미널에서 medirun_gui_app에 SIGTERM/SIGINT를 보내도 수 초 내에 종료되지 않아 SIGKILL이 필요했다 — rclcpp::init()의 기본 시그널 핸들러가 ROS 컨텍스트만 종료시키고 QApplication 이벤트 루프 종료와 연결돼 있지 않았다.

$ kill -TERM <pid> / kill -INT <pid> → 몇 초 대기해도 프로세스가 종료되지 않아 kill -KILL로 강제 종료해야 확인됨

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | run.sh로 Nav2+medirun_gui_app을 띄우고 로그인까지 마친다. | 정상 기동, 대시보드 화면이 뜬다. |
| 2 | 터미널에서 해당 medirun_gui_app 프로세스에 SIGTERM 또는 SIGINT를 보낸다(또는 "대시보드 종료"/X버튼으로 닫는다). | SIGTERM/SIGINT는 수 초가 지나도 프로세스가 종료되지 않는다. |
| 3 | ps aux ¦ grep medirun_gui_app로 프로세스 잔존 여부를 확인한다. | SIGKILL 전까지 프로세스가 남아 있다. UI 종료 경로는 프로세스 자체는 대체로 종료되지만 MainWindow/ROS 프로바이더 소멸자가 호출된 흔적이 없다. |

재현율: 재현 시마다 확인

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| MainWindow가 close() 시 실제로 delete된다 | closeEvent() 오버라이드 및 Qt::WA_DeleteOnClose 설정 여부 코드 확인 | 아님 — 오버라이드도 WA_DeleteOnClose도 없어 close()는 창을 hide()만 하고 객체는 삭제되지 않음 |
| GuiApplicationController가 로그아웃 외의 경로에서도 MainWindow를 정리한다 | guiapplicationcontroller.cpp 전체에서 m_mainWindow에 대한 delete/deleteLater 호출 지점 확인 | 아님 — handleLogout()에서만 삭제되고, "대시보드 종료"/X버튼 경로는 이 코드를 거치지 않아 MainWindow와 그 자식(ROS 프로바이더 3종)의 소멸자가 전혀 호출되지 않음 |
| rclcpp::init()의 기본 SIGINT/SIGTERM 핸들러가 Qt 이벤트 루프까지 종료시킨다 | main.cpp 코드 검토 + 실제 kill -TERM/-INT 테스트 | 아님 — ROS 컨텍스트만 종료되고 QApplication::quit()으로 이어지는 코드가 전혀 없어, 신호를 보내도 Qt 프로세스가 남아 SIGKILL이 필요했음 |

### 원인

확인됨. (1) MainWindow가 closeEvent 오버라이드도 Qt::WA_DeleteOnClose도 없어 "대시보드 종료"/X버튼으로 닫아도 실제로 delete되지 않고, GuiApplicationController::m_mainWindow(raw pointer)를 정리하는 코드는 로그아웃 경로에만 있어 이 종료 경로에서는 자식인 RosBatteryTelemetryProvider/RosCameraFeedProvider/RosSensorTelemetryProvider의 소멸자(스핀 스레드 cancel()+join())가 한 번도 호출되지 않았다. (2) main.cpp의 rclcpp::init()이 SIGINT/SIGTERM을 가로채 ROS 컨텍스트만 종료시키고 QApplication 이벤트 루프 종료와 연결돼 있지 않아, 터미널에서 kill로 종료해도 Qt 프로세스가 남아 SIGKILL이 필요했다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| guiapplicationcontroller.cpp / .h | 대시보드 종료/X버튼 경로에서 MainWindow 정리 로직 부재 | QApplication::aboutToQuit에 handleAboutToQuit() 슬롯 연결, 즉시 delete m_mainWindow로 ROS 프로바이더 소멸자가 반드시 실행되도록 함 |
| main.cpp | SIGINT/SIGTERM이 ROS 컨텍스트만 종료시키고 Qt 이벤트 루프와 무관 | rclcpp::on_shutdown() 콜백에서 QMetaObject::invokeMethod(qApp, "quit", Qt::QueuedConnection) 호출해 Qt 종료까지 연결 |
| guiapplicationcontroller.cpp | deleteLater() 사용 시 aboutToQuit 직후 이벤트 루프가 멈춰 예약된 삭제가 처리되지 않을 위험 | 즉시 delete로 변경해 소멸자가 동기적으로 실행되도록 함 |

# 적용 명령 colcon build --packages-select medirun_gui --symlink-install

### 검증

- "대시보드 종료" 버튼과 X버튼 각각으로 닫은 직후 ps aux | grep medirun_gui_app으로 프로세스가 즉시 사라지는지 확인했다.

- 사용자가 직접 재현한 결과, 두 경로 모두 셸 프롬프트가 바로 돌아오고 프로세스가 남지 않는 것을 확인했다(2026-08-14).

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | GUI가 자식 QObject로 소유하는 ROS 프로바이더/서비스는 소유자 위젯의 수명주기(WA_DeleteOnClose 부재 시 특히)에 의존하지 말고, QApplication::aboutToQuit에서 명시적으로 정리한다 — TS-GUI-03과 동일 유형(외부 리소스 수명주기 관리 누락)의 재발. |
| 체크리스트 | rclcpp 기반 노드를 감싼 Qt 컴포넌트를 새로 추가할 때는 "대시보드 종료 버튼 / X버튼 / 터미널 kill" 세 경로 모두에서 프로세스가 깔끔히 종료되는지 확인 항목에 포함한다. |

## 4.9 TS-GUI-09 (주행 녹화 mp4 재생 속도 왜곡 — VideoRecorder 워밍업 실측으로 전환)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MINOR / RESOLVED |
| 발생일 / 해결일 | 2026-08-17 / 2026-08-17 |
| 담당 | GUI 담당 |
| 환경 | Qt(C++) · OpenCV cv::VideoWriter(mp4v) · medirun_gui DrivingRecordService/VideoRecorder |
| 관련 | TS-COMM-01(같은 세션에서 파생된 카메라 전송 UDP 전환) / videorecorder.h·videorecorder.cpp (커밋 전, 작업 브랜치) |

### 증상

주행 녹화 기능으로 저장한 mp4를 재생하면 실제보다 빠르게(수 배속) 움직이는 것 같다는 사용자 보고가 있었다.

- 실제로 문제의 mp4 파일을 확인해보니 fps=60, frameCount=360(재생 시 6초 분량)으로 저장돼 있었으나, 파일 시스템 타임스탬프(Birth~Modify) 기준 실제 녹화 시간은 약 14.4초였다 — 약 2.4배 빠른 재생.

$ (probe_mp4 실측) path=rec_20260817_f4cbeeb4-....mp4 fps=60 frameCount=360 impliedDurationSec=6 $ stat rec_20260817_....mp4 Birth: 2026-08-17 18:07:59 Modify: 2026-08-17 18:08:13 (실제 경과 약 14.4초)

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GUI를 새로 실행해 카메라가 막 연결된 직후 상태를 만든다 | 카메라 연결됨(연결 직후, EMA/버퍼가 아직 안정되기 전 상태) |
| 2 | 연결 직후 곧바로 "녹화 시작" → 수~십여 초 뒤 "녹화 종료"를 수행한다 | mp4 파일이 저장됨 |
| 3 | 저장된 mp4의 컨테이너 fps·프레임수와, 파일 시스템 타임스탬프(생성~수정) 기준 실제 경과 시간을 비교한다 | fps가 실제 평균 수신 속도(약 30Hz)보다 훨씬 높게(클램프 상한 60까지) 찍혀, 프레임수/fps로 계산한 재생 시간이 실제 녹화 시간보다 훨씬 짧음(예: 실제 14.4초가 6초로 저장됨) → 배속처럼 빠르게 재생됨 |

재현율: 실사용 1건에서 최초 관측. 동일 조건(연결 직후 즉시 녹화, Nav2+GUI 전체 구동 중 부하 상태)으로 재현 테스트를 수행해 원인을 재확인함(아래 진단 과정 참고).

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Pi측 카메라가 실제로 60Hz로 보내기 시작했다 | ros2 topic hz /camera/image_raw/compressed 재측정 | 아님 — 여전히 약 29.8~30Hz로 안정적으로 수신됨 |
| 녹화 파이프라인에서 같은 프레임이 중복으로 write된다 | DrivingRecordService::handleCameraFrame 연결 경로 코드 리뷰 | 아님 — frameReady 연결은 1건뿐, 중복 없음 |
| VideoRecorder에 넘기는 fps 값 자체가 실제 수신 속도보다 높게 계산된다 | RosCameraFeedProvider::measuredFps()를 격리 빌드해 연결 직후 조건으로 직접 실측 | 맞음 — 녹화 시작 시점에 EMA가 아직 워밍업 전이라 스냅샷 값이 튀었고, 그 값이 clamp 상한(60)에 걸린 채 영상 전체 fps로 고정됨 |

### 원인

확인됨. 1차 수정에서 VideoRecorder::start()가 fps를 CameraFeedProvider가 지속 갱신하는 지수이동평균(EMA)에서 "녹화 시작 시점"에 단 한 번 스냅샷으로 읽어오는 방식이었다. GUI를 막 켠 직후처럼 EMA가 충분히 수렴하기 전에 녹화가 시작되면 초기에 튄 순간값이 스냅샷으로 고정되어, 영상 전체의 fps 메타데이터가 실제 평균 수신 속도와 어긋났다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| videorecorder.h/.cpp — VideoRecorder::start() | start(filePath, fps) — 호출자(DrivingRecordService)가 CameraFeedProvider::measuredFps() 스냅샷을 그대로 전달 | start(filePath) — fps 파라미터 제거. 녹화 시작 시점의 스냅샷에 더 이상 의존하지 않음 |
| videorecorder.cpp — VideoRecorder::writeFrame() | 열려있지 않으면 첫 프레임 해상도로 즉시 VideoWriter를 염 | 워밍업 버퍼링 도입: 첫 프레임부터 최대 1초/5장(느리면 5초/2장, 빠르면 90장 상한)을 모아 실제 도착 간격으로 fps를 계산한 뒤 그 값으로 VideoWriter를 열고 버퍼를 흘려보냄 |
| videorecorder.cpp — VideoRecorder::stop() | 열려 있지 않으면 프레임 없이 종료 | 워밍업 도중 종료돼도(아주 짧은 녹화) 그때까지 모은 프레임을 그 시점까지의 실측치로 살려서 저장 |

# 적용 명령 colcon build --symlink-install --packages-select medirun_gui

### 검증

- 재현 조건(연결 직후 즉시 녹화 시작, 전체 Nav2+GUI 앱이 함께 뜬 부하 상태) 그대로 재테스트했다 — 6초간 실제로 녹화한 결과 fps=30.45, 182프레임으로 기록되어 재생 시 5.98초로 실제 6초 녹화와 거의 일치했다.

- 워밍업이 끝나기 전(0.3초)에 멈추는 극단적으로 짧은 녹화도 크래시 없이 3프레임을 살려 저장되는 것을 확인했다. 문제가 있던 파일(rec_20260817_f4cbeeb4-...mp4)은 옛 버그로 생성된 것으로 확인되어 폐기 대상으로 안내했다.

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | "연결 시점에 따라 값이 변하는" 실측치는 외부에서 스냅샷으로 한 번만 읽지 않고, 그 값을 실제로 쓰는 컴포넌트 내부에서 자체 윈도우로 다시 측정하도록 설계했다(VideoRecorder 워밍업 버퍼링). |
| 체크리스트 | 아직 팀 체크리스트로 승격하지 않음 — 동일 유형(연결 초기 스냅샷 의존)이 다른 곳에서도 재발하면 승격 검토. |

# 5. 재발 방지

## 5.1 반복된 원인 유형

GUI 영역에서 두 번 이상 같은 원인으로 발생한 이슈를 묶는다.

| 유형 | 해당 이슈 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 외부 프로세스 수명주기 관리 누락 | TS-GUI-02, TS-GUI-03, TS-GUI-08 | GUI가 실행한 SLAM 프로세스는 시작·종료 경로를 한 곳에서 관리하고, 세션 상태와 프로세스 상태를 분리해 판정한다. GUI가 소유한 ROS 프로바이더 등 QObject 자원도 aboutToQuit에서 명시적으로 정리한다. |
| 센서 값 표시 필터 부재 | TS-GUI-01 | 변화가 느린 센서 값은 필터와 히스테리시스를 거쳐 표시한다. |

## 5.2 규칙으로 승격된 항목

반복 발생을 막기 위해 개발 규칙서·체크리스트로 옮긴 항목을 적는다. 승격 후에는 이 문서가 아니라 규칙서가 원본이다.

| 항목 | 출처 이슈 | 반영 문서·절 |
| --- | --- | --- |
| 배터리처럼 변화가 느린 센서 UI는 시간기반 필터와 히스테리시스를 적용하고, 경계값 기반 표시는 raw 값을 바로 정수화하지 않는다. | TS-GUI-01 | GUI 구현 체크 항목 |
| GUI가 띄운 외부 프로세스는 프로세스 그룹 단위로 종료하고, 종료 경로를 aboutToQuit에 연결한다. | TS-GUI-03 | GUI 구현 체크 항목 |

# 6. 미해결 이슈

RESOLVED가 아닌 이슈만 모은다. 이 표가 비어 있지 않으면 그대로 위험관리 항목으로 옮겨 추적한다.

현재 문서 기준 OPEN · INVESTIGATING · WORKAROUND 상태의 미해결 이슈는 없다.

인수 전 확인 BLOCKER 또는 MAJOR가 이 표에 남아 있는 상태로 시험 인수를 진행하지 않는다. 진행해야 한다면 사유와 승인자를 시험 기록에 남긴다.