AURIX ROBOTICS PROJECT TROUBLESHOOTING MediRun 트러블슈팅 관리 대장 (INFRA · 환경 · 빌드) 이슈 등록 · 재현 · 원인 분석 · 조치 · 검증 · 재발 방지 TurtleBot3 Burger · ROS 2 Humble · Nav2 · Arduino · Qt(C++) · PostgreSQL PROJECT MEMBERS 도희정 • 최치언 2026.07.29 ¦ TROUBLESHOOTING

# 1. 문서 범위와 표기

이 문서는 환경 · 빌드 영역(INFRA)에서 발생한 문제만 등록·추적·종결하는 기록이다. 다른 영역의 이슈는 해당 영역 문서에 등록한다. 이슈 1건은 카드 1개로 관리하며, 증상·재현·원인·조치·검증·재발 방지를 한 세트로 남긴다.

## 1.1 기록 대상

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 영역 범위 | 워크스페이스 빌드·소싱, 패키지 의존성, 실행 스크립트, 머신 환경 |
| 기록한다 | 재현 여부와 무관하게 개발·시험을 30분 이상 멈춘 문제, 원인이 즉시 설명되지 않는 동작, 임시 조치로 넘어간 문제 |
| 기록하지 않는다 | 오타·컴파일 에러처럼 즉시 자명하게 해결된 것, 설계 변경 논의(설계서에서 다룸) |

영역 경계 원인이 다른 영역으로 밝혀지면 이 문서의 이슈는 "타 영역 이관"으로 종결하고, 해당 영역 문서에 새 ID로 등록한 뒤 두 문서의 관련란에 서로의 ID를 적는다.

## 1.2 식별자와 분류

| 항목 | 표기 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 ID | TS-INFRA-nn | TS-INFRA-01부터 순번. 종결되어도 번호를 재사용하지 않는다 |
| 영역 | 고정 | INFRA (환경 · 빌드) |
| 심각도 | 대문자 | BLOCKER / MAJOR / MINOR |
| 상태 | 대문자 | OPEN / INVESTIGATING / RESOLVED / WORKAROUND / WONTFIX |

## 1.3 심각도 판단

| 심각도 | 기준 |
| --- | --- |
| BLOCKER | 안전 기능이 동작하지 않거나, 다른 작업 전체가 진행 불가한 상태 |
| MAJOR | 핵심 기능이 동작하지 않으나 우회 경로가 있는 상태 |
| MINOR | 표시 오류·성능 저하 등 기능 수행에는 지장이 없는 상태 |

대응 우선순위 안전 정지 › 데이터 손실 › 기능 불가 › 성능 저하 › 표시 오류. 같은 심각도라면 이 순서로 처리한다.

# 2. 이슈 관리 규칙

## 2.1 상태 전이

| 현재 상태 | 다음 상태 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| OPEN | INVESTIGATING | 담당자가 지정되고 원인 분석을 시작한 시점 |
| INVESTIGATING | RESOLVED | 근본 원인이 확인되고 조치 후 검증 항목을 통과한 경우 |
| INVESTIGATING | WORKAROUND | 원인 미확인 또는 근본 조치 불가로 임시 회피만 적용한 경우 |
| INVESTIGATING | WONTFIX | 프로젝트 범위 밖으로 판단해 대응하지 않기로 합의한 경우 |
| WORKAROUND | RESOLVED | 이후 근본 원인이 확인되어 정식 조치가 반영된 경우 |

## 2.2 종결 조건

- 원인란에 "확인됨" 또는 "미확인" 중 하나가 명시되어 있어야 한다. 비워 둘 수 없다.

- 검증란에 무엇을 관측해 해결로 판단했는지 적혀 있어야 한다. "정상 동작 확인"만으로는 종결하지 않는다.

- 재발 방지란에 규칙·체크리스트·코드 중 어디로 반영했는지, 또는 반영하지 않은 이유를 적는다.

- WORKAROUND 상태로 종결한 이슈는 6장 미해결 목록에 그대로 남긴다.

## 2.3 기록 원칙

증상과 추측 분리 증상란에는 관측된 것만 적는다. "…때문인 것 같다"는 진단 과정에 적고, 확인되기 전까지 원인란으로 올리지 않는다.

실패한 가설 보존 아니었던 것을 지우지 않는다. 같은 증상이 재발했을 때 가장 시간을 아껴 주는 정보다.

# 3. 이슈 목록

INFRA 영역 전체 이슈의 인덱스다. 상세는 4장의 같은 ID 카드를 본다.

| ID | 증상 | 심각도 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-INFRA-01 | (증상 한 줄) | MAJOR | OPEN |
| TS-INFRA-02 |  |  |  |
| TS-INFRA-03 |  |  |  |
| TS-INFRA-04 |  |  |  |
| TS-INFRA-05 |  |  |  |

| 집계 | 건수 |
| --- | --- |
| 전체 / 종결 / 미해결 | 0 / 0 / 0 |
| BLOCKER 잔여 | 0 |

# 4. 이슈 상세

이슈 1건당 아래 카드 한 세트를 그대로 복사해 채운다. 항목을 빼거나 순서를 바꾸지 않는다. 해당 없음이면 "해당 없음"이라고 적는다.

## 4.1 TS-INFRA-01 (증상 제목을 여기에)

### 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 심각도 / 상태 | MAJOR / OPEN |
| 발생일 / 해결일 | 2026-00-00 / 2026-00-00 |
| 담당 | 이름 |
| 환경 | ROS 2 Humble · VM(hj) / Pi(aurix) · 패키지명 · 커밋 해시 |
| 관련 | 연관 이슈 ID, 커밋, 문서 절 |

### 증상

관측된 현상만 적는다. 로그 메시지나 수치가 있으면 그대로 옮긴다.

$ 명령어 출력 또는 에러 메시지

### 재현 절차

| # | 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

재현율: n/m 회. 간헐적이면 반드시 명시한다.

### 진단 과정

| 가설 | 확인 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 아님 — 근거 |
|  |  | 맞음 — 근거 |

### 원인

확인된 근본 원인을 한 문단으로 적는다. 확인하지 못했으면 "미확인"이라고 쓰고 어디까지 좁혔는지 남긴다.

### 조치

| 대상 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| 파일 / 파라미터 |  |  |

# 적용 명령 colcon build --packages-select <pkg> --symlink-install

### 검증

- 무엇을 관측해 해결로 판단했는가 (수치·로그·화면)

- 재현 절차를 다시 수행한 결과와 횟수

### 재발 방지

| 반영 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 규칙서 / 체크리스트 / 코드 / 없음 |  |

# 5. 재발 방지

## 5.1 반복된 원인 유형

INFRA 영역에서 두 번 이상 같은 원인으로 발생한 이슈를 묶는다.

| 유형 | 해당 이슈 | 대응 |
| --- | --- | --- |
|  | TS-INFRA- |  |
|  | TS-INFRA- |  |
|  | TS-INFRA- |  |

## 5.2 규칙으로 승격된 항목

반복 발생을 막기 위해 개발 규칙서·체크리스트로 옮긴 항목을 적는다. 승격 후에는 이 문서가 아니라 규칙서가 원본이다.

| 항목 | 출처 이슈 | 반영 문서·절 |
| --- | --- | --- |
|  | TS-INFRA- |  |

# 6. 미해결 이슈

RESOLVED가 아닌 이슈만 모은다. 이 표가 비어 있지 않으면 그대로 위험관리 항목으로 옮겨 추적한다.

| ID | 증상 | 상태 | 영향과 임시 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-INFRA- |  | WORKAROUND |  |

인수 전 확인 BLOCKER 또는 MAJOR가 이 표에 남아 있는 상태로 시험 인수를 진행하지 않는다. 진행해야 한다면 사유와 승인자를 시험 기록에 남긴다.